#### Załącznik nr 5 do SIWZ

### Nr sprawy PZD.T.262.05.2015

### U M O W A   nr  .........../2015

(wzór)

§ 1

zawarta w dniu .......................... roku pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg w Zwoleniu, zwanym dalej "Zamawiającym" reprezentowanym przez:

- Tomasza Mordzińskiego 	– Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Zwoleniu

przy kontrasygnacie – Anna Skrzypek – Główna Księgowa w Powiatowym Zarządzie Dróg w Zwoleniu

a ....................................................................................................................................................

zwanym dalej "Wykonawcą", reprezentowanym przez:

1. ..................................................................................................................................................

2. ..................................................................................................................................................

Podstawą zawarcia Umowy jest przeprowadzone postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity – Dziennik Ustaw z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) o ustalonej wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 w/w ustawy, tj. poniżej 5 186 000,00 euro.

1. Zamawiający:

Powiatowy Zarząd Dróg w Zwoleniu – jako inwestor z ramienia Zarządu Powiatu Zwoleńskiego zleca, a Wykonawca przejmuje do wykonania następujące zadanie:

„Remont przepustu żelbetowego ramowego przez rów bez nazwy w m. Rawica Nowa w ciągu drogi powiatowej nr 3532W Gózd - Rawica w km 4+297”.

1. Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych.

1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym –

0,052 km

1.2 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza obiektu mostowego wraz z dojazdami do

mostu – 1,00 kpl.

2. Wyburzenie obiektów budowlanych i inżynierskich.

2.3 Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych wraz z transportem

gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym

rozładowaniu na odległość do 10 km - wywóz gruzu – 6,425 m3

2.4 Rozebranie izolacji śr. gr. 1 cm z płyty mostu wraz z odwiezieniem destruktu z rozbiórki

papy wraz z utylizacją na odległość 10 km – 9,176 m2

3. Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów.

3.5 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 18 cm mechanicznie na dojazdach oraz pobocza z

kruszywa utwardzonego. Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym

załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość do 10 km – 9,176 m2

3.6 Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i

mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km – 44,00 m3

4. Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych.

4.7 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu I-II) –

72,80 m3

4.8 Ręczne wykopy fundamentowe z transp. urobku przyczepami samowyładowczymi na

odległość do 0.5 km (kat. gr. IV) – 14,40 m3

5. Wykonanie nasypów.

5.9 Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl. do 3 m z zagęszczeniem; kat. gr.

I-III – 14,40 m3

6. Nawierzchnia tłuczniowa.

6.10 Wykonanie nawierzchni pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr.

20 cm oraz nawierzchni na drodze lokalnej – 22,492 m2

7. Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków.

7.11 Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata" mała 90x60x10 cm ułożonych

na geowłókninie g = 180 g/m2 – 19,80 m2

7.12 Wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki o grub. 5 cm – 19,80 m2

7.13 Umocnienie skarp i dna rowów płytami betonowymi chodnikowymi o wym. 50x50x7 cm

na podsypce piaskowej - Umocnienie dna cieku wodnego - ułożonymi na geowłókninie 
           g = 180 g/m2 – 11,00 m2

7.14 Wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki o grub. 5 cm – 11,00 m2

7.15 Wykonanie palisady przy średnicy kołków 7-9 cm i głębokości wbicia 1.20 m w gruncie

kat. I-II. Wykonanie palisady w poprzek cieku wodnego na wlocie i wylocie przepustu –

8,92 m

8. Zabezpieczenie ciągłości ruchu.

8.16 Oznakowanie robót i utrzymanie ruchu na czas rozbudowy mostu – 1,00 kpl.

9. Zasypanie wykopów fundamentowych i wykonanie nasypów przy obiektach

inżynierskich.

9.17 Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli inżynieryjnych przy wys. zasypania do 4

m wraz z dostarczeniem ziemi; zagęszczanie ręczne, grunt kat. IV – 26,40 m3

9.18 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat. I-III w

obrębie przepustu – 14,40 m2

10. Ręczne wbicie pali drewnianych w grunt.

10.19 Wbicie pali o długości L=1,10 mb fi 10-12 cm; wbijanymi w grunt na głębokość 0,90 m

w rozstawie co 80 cm – 2,40 m

11. Stal zbrojeniowa.

11.20 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanym –

1,334 t

12. Beton konstrukcyjny.

12.21 Deskowanie tradycyjne ław fundamentowych i podpór betonowych lub żelbetowych –

63,429 m2

12.22 Betonowanie ław fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - wycena

przez analogię beton B 30 (C 25/30 ) – 11,70 m3

13. Izolacja powłokowa asfaltowa układana na zimno.

13.23 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - pionowe

z roztworu asfaltowego - dwie warstwy - elementy widoczne podczas rozkopów,

podlegające zakryciu – 36,962 m2

14. Izolacje z papy termozgrzewalnej.

14.24 Wykonanie izolacji poziomej z papy termozgrzewalnej gr. 1 cm – 15,00 m2

15. Nawierzchnia z żywic epoksydowych modyfikowanych bitumami.

15.25 Cienkowarstwowa nawierzchnia gr. 5 mm z żywic epoksydowych modyfikowanych

bitumami. Wycena przez analogię - nawierzchnia o grubości g = 4 mm – 6,05 m2

16. Odwodnienie izolacji pomostu obiektu mostowego.

16.26 Drenaż z obsypką z grysu – 12,00 mb

17. Balustrady z płaskowników, na obiektach mostowych.

17.27 Montaż poręczy mostowych - odcinki proste – 0,64 t

18. Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonowych.

18.28 Czyszczenie strumieniowo-ścierne betonu w miejscu skucia oraz betonu pod izolacje –

78,198 m2

19. Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych.

19.29 Wykonanie impregnacji hydrofobowej powierzchni betonowych - jednokrotne - powłoka

elastyczna – 67,431 m2

20. Obsadzenie kotew i prętów w betonie.

20.30 Obsadzenie kotew - obsadzenie prętów fi 16 i 28 mm na głębokość : fi. 16 mm na

głębokość 20 cm oraz fi. 28 mm na głębokość 30 cm – 109,00 szt.

21. Naprawa ubytków betonu zaprawą typu PCC.

21.31 Naprawa ubytków betonu zaprawami typu PCC płyta pomostu w strefie poboczy średnia

grubość g = 3 cm – 0,275 m3

2. Roboty wymienione w pkt. 1 wykonane zostaną zgodnie z dokumentami kontraktowymi, które są integralną częścią niniejszej Umowy:

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia;

- Formularz ofertowy – załącznik nr 1;

- Kosztorys ofertowy – załącznik nr 2.

§ 2

1. Termin rozpoczęcia robót ustala się z chwilą podpisania umowy i przekazania placu budowy oraz dokumentacji projektowej.

2. Termin zakończenia wykonania umowy ustala się na dzień: 30.09.2015 r.

Za termin wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się dzień pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę – potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru – gotowości do odbioru przedmiotu umowy wraz z przekazaniem niezbędnej dokumentacji odbiorowej.

W skład dokumentów odbiorowych wchodzą między innymi:

- dziennik Budowy;

- książka obmiaru;

- operat kolaudacyjny zawierający w szczególności:

  - atesty materiałów;

  - pomiary i badania wymagane SST;

  - kosztorys powykonawczy;

- inwentaryzacja powykonawcza.

§ 3

Nadzór nad realizacją robót określonych w § 1 sprawować będzie Powiatowy Zarząd Dróg w Zwoleniu. Funkcję Inspektora Nadzoru będzie pełnił: ……………………..

§ 4

1. Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie ustalonym w § 1 strony ustalają szacunkowe wynagrodzenie kosztorysowe równe cenie przedstawionej w ofercie:

- netto w wysokości	 - ............................................................ zł

(słownie złotych: .....................................................................................................................................)

- podatek VAT:	- ............................................................ zł

(słownie złotych: .....................................................................................................................................)

- brutto w wysokości	- ............................................................ zł

(słownie złotych: .....................................................................................................................................)

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu może ulec zmianie w przypadku:

2.1 wystąpienia robót zamiennych;

2.2 wykonania robót wynikających z dokumentacji projektowej a nie wyszczególnionych w kosztorysie ofertowym;

2.3 zmiany ilości robót w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego.

3. Ceny jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym będą obowiązywać na czas realizacji tej umowy i nie podlegają waloryzacji.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone będzie na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę na:

Powiatowy Zarząd Dróg w Zwoleniu

Ul. L. Perzyny 86

26-700 Zwoleń

NIP 811-15-28-926

§ 5

1. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robót zostanie ustalone w oparciu o kosztorys powykonawczy za faktycznie wykonane ilości jednostek obmiarowych i cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym z uwzględnieniem zmian wynikających z § 5 ust. 1 Umowy.

2. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o  protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy, na kwotę wynikającą z dołączonego do faktury zestawienia wartości wykonanych robót sporządzonego przez Wykonawcę.

Dołączone do faktury zestawienie wartości wykonanych robót musi być sprawdzone przez Inspektora nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiającego.

3. Faktury płatne będą z konta Zamawiającego w ciągu 30 dni licząc od daty jej otrzymania.

4. Datą zapłaty jest dzień wydania polecenia przelewu bankowego przez Zamawiającego.

5. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę do realizacji zamówienia Podwykonawców,

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego

wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych

w umowie z Podwykonawcą – zgodnie z art. 143c Pzp.

§ 6

- Zamawiający dopuszcza  możliwość zlecenia przez Wykonawcę wykonania części robót będących przedmiotem umowy Podwykonawcom, o ile Wykonawca zamiar zlecenia robót Podwykonawcy zawarł w ofercie stanowiącej załącznik nr 1 do umowy.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany.

- Zamawiającemu przysługuje prawo wniesienia w terminie 7 dni od dnia przedłożenia projektu umowy, pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo w przypadkach, o których mowa w art. 143 b ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu                    w ciągu 7 dni do przedłożonego przez Wykonawcę projektu umowy o podwykonawstwo, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia  przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od  dnia jej zawarcia.

- Zamawiającemu przysługuje prawo złożenia pisemnego sprzeciwu do umowy                                      o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej przedłożenia Zamawiającemu.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawcy jak za swoje własne.

- Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

- Zmiana Podwykonawcy wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiającego oraz rozliczenia wykonanych robót z dotychczasowym Podwykonawcą.

- Zatrudnienie dodatkowego Podwykonawcy, zmiana Podwykonawcy lub zmiana zakresu prac powierzonych Podwykonawcom możliwa jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 7

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto (zaokrąglonego do pełnych złotych), o których mowa w § 5 tj: – ...................................... zł

(słownie: ........................................................................................................) w jednej z form:

- pieniądzu – przelewem – na rachunek zamawiającego:

Bank Spółdzielczy w Zwoleniu

42 9157 0002 0000 0098 8584 0003

- poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

lub za zgodą Zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również:

- w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej;

- przez ustanowienie zastawu w papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;

- przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

przy czym:

- 70% ustalonej wartości zabezpieczenia gwarantująca należyte wykonanie przedmiotu Umowy, zostanie zwolniona w ciągu 30 dni po zakończeniu odbioru końcowego robót i stwierdzeniu przez Zamawiającego wykonanie ich w sposób należyty, bez jakichkolwiek wad i usterek, które stanowiłyby podstawę roszczeń Zamawiającego do Wykonawcy.

- 30% wartości zabezpieczenia roszczenia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady zwrócona zostanie nie później niż w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

2. W przypadku nie wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia z tytułu rękojmi za wady Zamawiający kwotę stanowiącą zabezpieczenie zatrzyma z faktury końcowej.

3. Zamawiający może wstrzymać się ze zwrotem zabezpieczenia roszczeń z tytułu okresu rękojmi, o której mowa w ustępie 4, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru pogwarancyjnego wad lub jest w trakcie usuwania.

§ 8

1. Zmiany zakresu rzeczowego mogą wynikać z:

1.1 konieczności wykonania znacznych robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia o którym mowa w § 1 umowy;

1.2 konieczności wykonania rozwiązań zamiennych zatwierdzonych przez Inspektora, w stosunku do rozwiązań ujętych w kosztorysie ofertowym,

1.3 wykonania robót polegających na zmianie ilości robót pomiędzy pozycjami kosztorysu ofertowego.

2. Zmiana zakresu rzeczowego, o których mowa w pkt od 1.1 do 1.3 wymaga zgody Inspektora Nadzoru oraz akceptacji Zamawiającego.

§ 9

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane na okres …….. miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

Udzielona gwarancja jakości obejmuje wszystkie wykonane roboty budowlane oraz użyte do budowy produkty, materiały i wyroby budowlane.

2. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wszystkich wad i usterek w terminie 14 dni roboczych od daty wykrycia i zgłoszenia usterki.

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą przejęcia placu budowy. Zobowiązany jest zabezpieczyć i oznakować roboty zgodnie z zatwierdzonym projektem oraz dbać o ład i porządek na terenie budowy oraz o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. Odpowiada za uszkodzenia nawierzchni, obiektów, budowli podziemnych i nadziemnych, zapewnia ochronę znajdującego się na nim mienia oraz warunki bezpieczeństwa, ponosi odpowiedzialność za naruszenie interesów osób trzecich.

4. Wykonawca zobowiązany jest:

4.1 Do powiadomienia właścicieli sąsiadujących urządzeń infrastruktury technicznej o przystąpieniu do robót, prowadzenia robót zgodnie z ich zaleceniami i pod ich nadzorem wraz z uzyskaniem pozytywnej opinii co do prawidłowego wykonania robót w miejscach zbliżeń i kolizji.

4.2 Do powiadomienia właścicieli działek sąsiadujących o terminach robót i wynikających z tego tytułu utrudnieniach w dostępie do korzystania z nieruchomości.

4.3 Do protokólarnego przekazania Zamawiającemu i dostarczeniu w miejsce wskazane przez Zamawiającego, materiałów pochodzących z odzysku (rozbiórki, przebudowy, wycinki).

4.4 Do obowiązków Wykonawcy należy również:

- opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu;

- zorganizowanie placu i zaplecza budowy na własny koszt;

- zabezpieczenie miejsca wykonywanych robót oraz dbanie o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały okres realizacji robót budowlanych,

- utrzymanie porządku na terenie przeprowadzonych robót budowlanych i terenie przyległym, ochrona mienia zgromadzonego na terenie przeprowadzonych robót budowlanych;

- zapewnienie warunków bezpieczeństwa na placu budowy dla pracowników i osób postronnych zgodnie z przepisami bhp i ppoż;

- utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód telekomunikacyjnych oraz bieżącego usuwania wszelkich zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, a także niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych;

- zapewnienie realizacji robót przez odpowiednio wykwalifikowanych i posiadających odpowiednie uprawnienia pracowników gwarantujących prawidłowość i właściwą jakość wykonywanych robót;

- zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej wykonywanych robót (tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza obiektu);

- wyznaczenie kierownika budowy – Pana/ą ..................................................................... która posiada uprawnienia Nr  ............................ w specjalności ....................................

- koordynowanie robót wykonywanych przez Podwykonawców,

- zabezpieczenie budowy na czas ewentualnych przerw w realizacji przedmiotu umowy do czasu odbioru robót

4.5 Po zakończeniu robót zobowiązany jest uporządkować na koszt własny teren wykonanych robót budowlanych oraz teren przyległy wykorzystywany do celów budowy i doprowadzić go do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem robót.

§ 10

Wykonawca oświadcza, że znane mu są warunki techniczne wykonania robót stanowiących przedmiot umowy.

§ 11

1.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z SST, zasadami wiedzy technicznej i prawa budowlanego.

2. Materiały, urządzenia niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, specyfikacji technicznej i kosztorysie ofertowym zapewnia  Wykonawca.

3. Materiały, o których mowa w ust.1, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz wymaganiom określonym w SST.

4. Materiały pochodzące z rozbiórki nie nadające się do ponownego wbudowania powinny być usunięte z terenu budowy na składowisko Wykonawcy, bądź na wysypisko odpadów przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach  (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.).

5. Materiały przewidziane do wbudowania w ramach zadania inwestycyjnego powinny odpowiadać wymogom wyborów dopuszczalnych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w ustawie  „Prawo budowlane”. Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do wbudowania przedstawi inspektorowi nadzoru źródło ich pochodzenia, niezbędne dokumenty potwierdzające właściwą jakość wbudowanych materiałów, na żądanie Zamawiającego próbki badań laboratoryjnych. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się materiały nie odpowiadające normom i nie zaakceptowane przez Zamawiającego, Wykonawca wykonuje na swoje ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli jakości materiałów użytych do wykonania zadania.

7. Wykonawca zobowiązuje się pisemnie informować Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych  w terminie 7 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.

8. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić inspektora nadzoru inwestorskiego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu z 2 – dniowym wyprzedzeniem.

9. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót lub ich części w toku realizacji Wykonawca zobowiązuje się do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

10. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć wszelkie stosowne umowy ubezpieczenia w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w okresie trwania umowy.

11. Wykonawca ma obowiązek uzyskać stosowne protokoły odbioru robót drogowych oraz odpowiednie wpisy w dzienniku budowy jednostek – właścicieli sieci o prawidłowości wykonania robót.

§ 12

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto, o których mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia

  - za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy,

  - jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca lub inny niż Podwykonawca skierowany do wykonania robót zgodnie                            z procedurą określoną w § 7 umowy – karę w wysokości 10% wynagrodzenia netto, o którym mowa   w § 5 ust. 1  umowy,

  - za opóźnienie zapłaty wynagrodzenia należnego odpowiednim Podwykonawcom  w wysokości 0,1 %  wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia;

  - z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego odpowiednim Podwykonawcom  w wysokości 0,1 %  wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia;

  - z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany w wysokości 0,1 %  wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy,

  - z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                                            o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,1 %  wynagrodzenia, o którym mowa                       w § 5 ust. 1  umowy,

  - z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty                                         w wysokości 0,1 %  wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy,

  - z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20% wynagrodzenia netto o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy,

  - jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy/robót, będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 1% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy;

  - za brak oznakowania lub oznakowanie niezgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas robót:

a)  za stwierdzone po raz pierwszy przez kontrolującego uchybienia w wysokości 1000,0 zł

b)  za każde następne stwierdzenie uchybienia w wysokości 5000,00 zł;

  - w przypadku wystąpienia wad nie dających się usunąć a umożliwiających eksploatację wykonywanego obiektu, Zamawiający pomniejszy należne Wykonawcy wynagrodzenie o kwotę w wysokości trzykrotnej wartości wady. Wartość wady oszacowana będzie przez strony Umowy, a w przypadku sporu przez rzeczoznawcę budowlanego. Koszt ekspertyzy obciąża Wykonawcę.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku wstrzymania robót bez zgody Zamawiającego na okres dłuższy niż 21 dni w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 1 Umowy za każdy następny dzień

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu:

2.1 odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 Umowy. Kary nie obowiązują jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpi z przyczyn nie zależnych od Wykonawcy.

2.2 w razie zwłoki w zapłacie wynagrodzenia przez Zamawiającego, Wykonawcy przysługują odsetki w ustawowej wysokości.

3. Zamawiają zastrzega sobie prawo do odszkodowania do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.

§ 13

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych przepisami ustawy – Prawo Zamówień Publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

2. Zamawiający może ponadto odstąpić od Umowy, jeżeli Wykonawca narusza w sposób podstawowy jej postanowienia.

2.1 Do podstawowych naruszeń Umowy, zalicza się w szczególności następujące przypadki:

- Wykonawca bez zgody Zamawiającego wstrzymuje roboty na okres dłuższy niż 30 dni,

- Wykonawca popadł w stan likwidacji lub w stan upadłości,

- Wykonawca nie stawił się na przekazanie placu budowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn, lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Co najmniej dwukrotnie naliczono kary umowne za nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia,

- Wykonawca realizuje przedmiot Umowy niezgodnie z jej postanowieniami, w szczególności, gdy niezgodnie z warunkami Umowy zleca wykonanie części lub całości robót Podwykonawcy (np. gdy zleca Podwykonawcy zakres robót nie wskazany w ofercie, gdy zleca wykonanie robót Podwykonawcy bez zgody Zamawiającego),

- Wykonawca nie płaci odpowiedniemu Podwykonawcy za roboty przez nich realizowane. Rozwiązanie umowy następuje na wniosek Podwykonawcy.

- Konieczność dokonania przez Zamawiającego bezpośrednich zapłat odpowiedniemu Podwykonawcy na sumę większą niż 5 % wartości umowy.

3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji robót budowlanych w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia terenu budowy.

4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia. Dokonana inwentaryzacja, zatwierdzona przez Inspektora nadzoru stanowi podstawę rozliczenia między stronami.

§ 14

1. Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty:

1.1 zmiana terminu realizacji zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy;

1.2 zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu

umowy;

1.3 wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.

2. Zmiany o których mowa w ust. 1.2 dopuszczone będą  pod warunkiem złożenia wniosku przez Wykonawcę i po akceptacji przez Zamawiającego.

§ 15

- W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą umową stosuje  się  przepisy ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

Budowlane i Kodeksu  cywilnego.

- Wszelkie zmiany, z zastrzeżeniem § 3 oraz § 9 ust. 4.4, niniejszej umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wszelkie  spory mogące wynikać w  związku z realizacją niniejszej  umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 16

Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla Zamawiającego i Wykonawcy.

Z A M A W I A J Ą C Y:                                W Y K O N A W C A:

...............................................                             ..............................................

..............................................                              ..............................................