Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

Dotyczy: Przebudowy drogi powiatowej nr 1937W Chotcza – Lucimia

Zapytanie :

Dział II, poz. 4 kosztorysu:” Wykonanie przepustu skrzynkowego żelbetowego 40x60 cm wraz z zasypaniem z gruntu pozyskanego z dokopu i zagęszczeniem”. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę na przepust PEHD 60 cm?

Odpowiedź:

W dziale II poz. nr 4 Kosztorysu: Wykonanie przepustu skrzynkowego żelbetowego 40x60 cm wraz z zasypaniem z gruntu pozyskanego z dokopu i zagęszczeniem – Zamawiający nie dopuszcza możliwości zamiany przepustu skrzynkowego na przepust z rur PEHD fi 60 cm;

Zapytanie:

Dział VI. Poz. 16 kosztorysu: „Zabezpieczenie skarp nasypów elementami stalowymi o masie do 17 kg/mb. W projekcie brakuje szczegółów, rysunków. Prosimy o udostępnienie.

Zapytanie:

Dział VI. Poz. 17 kosztorysu: „Umocnienie skarp siatką ocynkowaną fi 3 mm oczka 4x4 mm na dł. 150 mb oraz obsypanie ziemią”. W projekcie brakuje szczegółów, rysunków. Prosimy o udostępnienie.

Odpowiedź.

- Zamawiający nie posiada szczegółowych rysunków dot. poz. koszt. Nr 16 – „Zabezpieczenie skarp nasypów elementami stalowymi o masie do 17 kg/mb” oraz poz. koszt. Nr 17 – „Umocnienie skarp siatką ocynkowaną fi 3 mm oczka 4x4 mm na dł. 150 mb oraz obsypaniem ziemią”. Cała dokumentacja uproszczona którą posiadamy umieszczona została na naszej stronie w zakładce: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1937W Chotcza – Lucimia”