### Załącznik nr 2

### U M O W A   nr  ......./2008

(wzór Umowy)

zawarta w dniu ............... 2008 roku pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg w Zwoleniu, zwanym dalej "Zamawiającym" reprezentowanym przez:

- Krystynę Sulimę 	– Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Zwoleniu

przy kontrasygnacie – Aneta Piorun – Księgową  Powiatowego Zarządu Dróg w Zwoleniu

a ............................................................................................................................................... ,

zwanym dalej "Wykonawcą", reprezentowanym przez:

1. ..................................................................................................................................................

2. ..................................................................................................................................................

Na podstawie wyniku zamówienia publicznego przeprowadzonego w formie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 – 46 Ustawy Prawo zamówień publicznych,  przeprowadzonego w dniu 15.07.2008 r została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

# Przedmiot umowy

Zamawiający  zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4528W Zwoleń – Baryczka – gr. w. (Janowiec) odc. dł. ok.             18,0 km”, a także przekazać prawa autorskie oraz pełnić nadzór autorki w zakresie niniejszego przedmiotu umowy, zgodnie ze szczegółowymi ustaleniami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ofertą Wykonawcy, które stanowią integralna część Umowy.

§ 2

# Termin Umowy

Termin wykonania całości opracowania ustalono na 19 grudnia 2008 r (w tym koncepcja przebudowy wraz z szacunkową wyceną kosztów i harmonogramu rzeczowo – finansowego w terminie do                       1 września 2008 r.).

§ 3

# Zakres opracowania

W skład opracowania wchodzi:

- koncepcja przebudowy wraz z szacunkową wyceną kosztów oraz harmonogramem rzeczowo – finansowym inwestycji – w terminie do 01.09.2008 r

- projekt budowlano – wykonawczy w terminie do 19.12.2008 r

- kosztorysy inwestorskie wraz z przedmiarami robót – przygotowane zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- mapy do celów projektowych i wypisy z rejestru gruntów

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

- projekty organizacji ruchu na czas budowy oraz docelowe,

- raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,

- informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – BIOZ,

- wystąpienie z kompletnym wnioskiem do Starostwa Powiatowego w Zwoleniu o wydanie pozwolenia na budowę,

- Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu w trakcie realizacji robót inwestycji wyjaśnień, wątpliwości i zapytań dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w nich rozwiązaniach,

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia po uzgodnieniach rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie.

§ 4

Forma dokumentacji

1. Dokumentację projektową należy sporządzić w trwałej i czytelnej technice graficznej oraz oprawić w okładki formatu A-4, w sposób nie umożliwiający dekompletację.

2. Dokumentacja musi spełniać wymogi zawarte w ustawie Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi tej ustawy, w szczególności sprecyzowanymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 ze zm.)

3. Przedmiot zamówienia musi być określony zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi, w szczególności: Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r, w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202, [poz. 2072 oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).

4. Komplet dokumentacji należy przygotować w 5 (pięciu) egzemplarzach. Dodatkowo opracowanie należy dostarczyć w formie elektronicznej w formacie PDF.

§ 5

Rękojmia za wady

Zamawiającemu przysługuje rękojmia z tytułu wad przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 6

Odbiory

1. Miejscem odbioru wykonywanych prac będzie siedziba Zamawiającego

2. Wykonawca ma obowiązek przedłużyć przedmiot umowy na 7 dni przed datą odbioru.

3. Dokumentom potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu umowy jest protokół zdawczo – odbiorczy podpisany przez obie strony, bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego.

§ 7

Termin zapłaty

Zamawiający zobowiązuje się uregulować fakturę Wykonawcy w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

§ 8

##### Usuwanie usterek przedmiotu umowy

Stwierdzone po odbiorze wady przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się usunąć w terminie 7 dni od pisemnego powiadomienia od Zamawiającego.

§ 9

#### Wynagrodzenie

Wartość wynagrodzenia za wykonywany przedmiot umowy wynosi (brutto): ............................. zł

(słownie:  ......................................................................................................................... ...... /100 ).

Wynagrodzenie płatne będzie w następujących częściach:

- 10% wynagrodzenia po przekazaniu i przyjęciu przez Zamawiającego zatwierdzonej koncepcji przebudowy wraz z szacunkową wyceną kosztów oraz harmonogramem rzeczowo – finansowym,

- 90% wynagrodzenia po przekazaniu projektu budowlano – wykonawczego oraz pozostałej dokumentacji i przyjęciu jej przez Zamawiającego.

§ 10

# Kary umowne

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego, za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia następnego po terminach określonych w § 3

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie do zakończenia robót budowlanych prowadzonych na podstawie przedmiotowej dokumentacji – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego po terminie wyznaczonym na usunięcie wad.

2. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone powyżej kary umowne.

§ 11

Odstąpienie od umowy

1. W przypadku nie wykonania przedmiotu umowy w terminie do 15 od upływu terminów określonych w § Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca w tym przypadku zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % ustalonego wynagrodzenia.

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie należy w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, niezależnie od przypadków określonych w Kodeksie cywilnym.

3. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 1 miesiąca licząc od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

4. W przypadku odstąpienia od umowy o którym mowa w ust. 1 Wykonawca ma prawo żądać jedynie wynagrodzenie należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 12

Odszkodowanie umowne

Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone powyżej kary umowne.

§ 13

Prawa autorskie

1. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu prawa autorskie do przedmiotu niniejszej umowy.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu przekazania praw autorskich, o których mowa w ust 1 ujęte jest w kwocie wynagrodzenia określonego w  § 9

§ 14

# Nadzór autorski

1. Wykonawca zobowiązuje się pełnić nadzór autorski.

2. Nadzór autorski wykonywać będzie Pan/i .............................

3. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu pełnienia nadzoru autorskiego ujęte jest w kwocie wynagrodzenia określonego w § 9

4. Nadzór autorski winien być pełniony przez Wykonawcę w ilości godzin niezbędnych i wystarczających do zapewnienia skutecznego czuwania nad zgodnością realizacji z rozwiązaniami technicznymi i użytkowymi projektu, lecz nie mniej niż 10 godzin miesięcznie podczas całej realizacji projektu.

§ 15

Postanowienia końcowe

Zmiana niniejszej umowy wymaga zgody obu stron wyrażonej na piśmie.

§ 16

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy K.C. oraz ustawa Prawo Budowlane.

§ 17

Umowę niniejszą sporządzono w 2-ch egz. po 1 egz. dla każdej ze stron.

Z A M A W I A J Ą C Y:                                W Y K O N A W C A:

...............................................                             ..............................................

..............................................                              ..............................................