### Załącznik nr 3

### U M O W A   nr  ......./2009

(wzór Umowy)

§ 1

zawarta w dniu ............... 2008 roku pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg w Zwoleniu, zwanym dalej "Zamawiającym" reprezentowanym przez:

- Krystynę Sulimę 	– Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Zwoleniu

przy kontrasygnacie – Aneta Piorun – Księgowa  Powiatowego Zarządu Dróg w Zwoleniu

a ............................................................................................................................................... ,

zwanym dalej "Wykonawcą", reprezentowanym przez:

1. ..................................................................................................................................................

2. ..................................................................................................................................................

Na podstawie wyniku zamówienia publicznego przeprowadzonego w formie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 – 46 Ustawy Prawo zamówień publicznych,  przeprowadzonego w dniu 07.10.2009 r została zawarta umowa o następującej treści:

Zamawiający  zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4528W Zwoleń – Baryczka w km od 11+400 do km 12+088”.

Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa kosztorys ofertowy stanowiący załącznik nr 1, obejmujący niżej wymieniony zakres robót:

I ETAP CHODNIK

I Prace przygotowawcze

- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasy dróg w terenie równinnym –        0,095 km

II Roboty rozbiórkowe chodnik

- Rozebranie chodników z płyt betonowych o wym. 50x50x7 – 71,25 m2

- Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm, na podsypce piaskowej – 47,50 mb

- Rozebranie krawężników betonowych o wym. 15x30 cm, na podsypce cementowo – piaskowej – 47,50 m

- Wywóz gruzu z terenu rozbiórki samochodami skrzyniowymi do 5 t na odległość 1km, przy ręcznym załadunku i wyładunku – 7,70 m3

- Roboty ziemne wykonane koparkami o pojemności łyżki 0,15 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, grunt o normalnej wilgotności kat I-II – 71,25 m3

III Chodniki

- Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ław z betonu B-10 – 69,0 mb

- Obrzeża betonowe o wym. 6x20 cm (kol. grafitowy) na ławie betonowej, wypełnienie spoin zaprawą betonową – 98,0 mb

- Warstwy odcinające z piasku, zagęszczane ręcznie, gr. warstwy 10 cm – 78,74 m2

- Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 6 cm, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem – 78,74 m2

IV Wjazdy

- Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane ręcznie, w gruntach kat. II-IV – 15,75 m2

- Podbudowy z mieszanki betonowej B-7,5, pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość warstwy 10 cm – 15,75 m2

- Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem – 15,75 m2

II ETAP CHODNIK

I Prace przygotowawcze

- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasy dróg w terenie równinnym –        0,262 km

II Odwodnienie

- Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno - bitumicznych na średnia gr. 8 cm – 8,55 m2

- Mechaniczne rozebranie warstw konstrukcyjnych poddbudowy z kruszywa na gr. do                        15 cm – 8,55 m2

- Roboty ziemne wykonane koparkami o pojemności łyżki 0,15 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, grunt o normalnej wilgotności kat I-II – 8,20 m3

- Rozbiórka przepustów z rur betonowych fi 40 cm – 8,30 mb

- Kucie i rozbiórka betonowych murków oporowych przepustów – 0,54 m3

- Wykonanie przepustów pod koroną drogi z rur PEHD fi 60 cm na podsypce z kruszyw naturalnych gr. 15 cm wraz z wykonaniem zasypki z gruntu pozyskanego z wykopu i zagęszczeniem – 9,60 mb

- Wykonanie ścianek czołowych przepustów - umocnienie betonem B-20 – 0,27 m3

- Załadunek i wywóz gruzu z rozbiórki samochodami skrzyniowymi samowyładowczymi na odl. do 10 km w miejsce wskazane przez inwestora – 2,47 m3

- Roboty ziemne wykonane koparkami o pojemności łyżki 0,15 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, grunt o normalnej wilgotności kat I-II (zdjęcie humusu z pobocza) – 82,40 m3

- Roboty ziemne wykonane koparkami o pojemności łyżki 0,15 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, grunt o normalnej wilgotności kat I-II (wykonanie nasypu). – 390,0 m3

III Chodniki

- Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ław z betonu B-10 – 468,00 mb

- Rozebranie koryta ściekowego 25 cm na ławie betonowej gr 10 cm – 140,00 mb

- Przedłużenie istniejących ścieków podchodnikowych z rur PVC fi 200 mm, dł 1,5 m – 3,0 szt.

- Ścieki podchodnikowe z rur PVC fi 200 mm, dł. 3,5 m – 3,0 szt.

- Obrzeża betonowe o wym. 6x20 cm (kol. grafitowy) na ławie betonowej, wypełnienie spoin zaprawą betonową – 542,00 mb

- Warstwy odcinające z piasku, zagęszczane ręcznie, gr. warstwy 10 cm – 386,80 m2

- Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 6 cm, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem – 386,80 m2

IV Wjazdy

- Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane ręcznie, w gruntach kat. II-IV – 36,00 m2

- Podbudowy z mieszanki betonowej B-7,5, pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość warstwy 10 cm - 36,00 m2

- Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem - 36,00 m2

V Roboty wykończeniowe

- Wykonanie trawników dywanowych siewem w terenie płaskim – 321,00 m2

- Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową odblaskową (przejście dla pieszych) – 12,00 m2

III. ZATOKI I PERONY

I. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

- Zdjęcie wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej (humusu z darniną) o gr. warstwy do 15 cm do późniejszego wykorzystania – 36,00 m2

- Mechaniczne rozebranie warstw konstrukcyjnych poddbudowy z kruszywa na gr. do 15 cm – 5,00 m2

- Kucie i rozbiórka warstw podbudowy istniejącej drogi o średniej gr. 15 cm – 5,00 m2

- Demontaż wiat przystankowych o konstrukcji murowanej wraz z odwozem materiałów z rozbiórki – 1,0 szt.

- Wywóz gruzu z terenu rozbiórki samochodami skrzyniowymi do 5 t na odległość 1km, przy ręcznym załadunku i wyładunku – 1,15 m3

II. Roboty ziemne

- Wykopy oraz przekopy  wykonane na odkład koparkami o poj. łyżki 0,25 m3 w gruncie normalnej wilgotności kat. I-II – 32,76 m3

- Ręczne formowanie nasypów z ziemi z odkładu, grunt kat. I-II – 30,00 m3

III. Podbudowa

- Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane ręcznie, w gruntach kat. II-IV – 36,00 m2

- Warstwy odcinające z piasku, zagęszczane ręcznie, gr. warstwy 10 cm – 36,00 m2

- Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm gr. 15 cm po zagęszczeniu – 36,00 m2

- Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 10 cm po zagęszczeniu – 36,00 m2

IV. Elementy ulic i chodników

- Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ław z betonu B-10 – 52,00 mb

V. Roboty wykończeniowe

- Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego, grunt kat. II-IV – 115,50 m2

- Wykonanie trawników siewem z uprzednim humusowaniem ziemią urodzajną - warstwa grubości 5 cm – 115,50 m2

VI. Perony przy zatokach

- Zdjęcie wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej (humusu z darniną) o gr. warstwy do 15 cm do późniejszego wykorzystania – 72,65 m2

- Wykopy oraz przekopy  wykonane na odkład koparkami o poj. łyżki 0,25 m3 w gruncie normalnej wilgotności kat. I-II z późniejszym wbudowaniem w nasyp – 7,04 m3

- Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane ręcznie, w gruntach kat. II-IV – 96,20 m2

- Warstwy odcinające z piasku, zagęszczane ręcznie, gr. warstwy 10 cm – 96,20 m2

- Ustawienie obrzeży betonowych chodnikowych o wym. 8x30 cm (kolor szary) na podsypce cementowo - piaskowej gr. 4 cm – 70,50 mb

- Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 6 cm, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem – 96,20 m2

§ 2

Strony ustalają następujące terminy realizacji robót:

- przekazanie placu budowy: 14.10.2009 r

- rozpoczęcie robót: 14.10.2009 r

- zakończenie robót: 30.11.2009 r

§ 3

Wartość wynagrodzenia za wykonywany przedmiot umowy wynosi (brutto): ............................. zł

(słownie:  ......................................................................................................................... ...... /100 ).

§ 4

W dniu przekazania placu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy dziennik budowy, a Wykonawca jest zobowiązany do prawidłowego prowadzenia dokumentacji budowy.

W czasie realizacji robót Wykonawca zapewni właściwą organizację i koordynację robót poprzez zabezpieczenie nadzoru wykonawczego.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo podczas wykonywanych robót.

§ 5

Wykonawca informuje Zamawiającego pisemnie o konieczności wykonania robót dodatkowych

i zamiennych w celu uzyskania jego zgody. Cena ewentualnych robót dodatkowych zostanie 
określona na bazie cen z oferty przetargowej Wykonawcy.

§ 6

Wykonawca ustanawia do pełnienia funkcji kierownika budowy:

......................................................................................................................................................

Zmiana  kierownika  budowy  wymaga pisemnego zawiadomienia Inwestora.

§ 7

Zamawiający ustanawia do pełnienia funkcji inspektora nadzoru: Pana Jana Chałdasia

Zmiana inspektora  nadzoru  wymaga  pisemnego  powiadomienia  Wykonawcy.

§ 8

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione na sumę 5% wartości brutto robót tj. – ............................................................ zł

(słownie: ................................................................................................................. ......./100) w:

- pieniądzu na ustalony z Zamawiającym rachunek bankowy,

- poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zabezpieczenie  należytego wykonania umowy w wysokości 70% jego wartości zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni od daty ostatecznego odbioru robót.

Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona w ciągu 15 dni od daty upływu rękojmi.

§ 9

Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań  umownych w formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach:

1.  Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

a/ za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do harmonogramu w wysokości   0,1 % wartości robót na obiekcie za każdy dzień zwłoki.

b/ za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady - w wysokości 0,1 % wartości wadliwie wykonanych robót za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

c/ z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10 % wartości robót przewidywanych do wykonania według umowy.

d/ z tytułu zwłoki w wystawieniu faktury w wysokości 0,1% wartości faktury za każdy dzień zwłoki.

2.  Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

a/ z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy - w wysokości 10 % wartości robót przewidywanych do wykonania według umowy.

b/ za zwłokę w zapłacie faktury odsetki w wysokości ustawowej dla płatności nieterminowych. Wysokości odsetek od płatności nieterminowych publikowane są w organie rządowym „Dziennik Ustaw”.

§ 10

Zamawiający odbiera roboty od Wykonawcy na podstawie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych.

Odbiór końcowy nastąpi po wykonaniu wszystkich elementów robót będących przedmiotem  umowy i spełniających warunki określone w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy. Termin gwarancji wynosi              3 lata od daty odbioru przez Zamawiającego.

§ 11

Końcowe rozliczenie z Wykonawcą nastąpi po zakończeniu całości robót stanowiących przedmiot umowy, ich odbiorze i wystawieniu faktury końcowej  (na podstawie protokołu odbioru końcowego).

§ 12

Ustala się następujące terminy zapłaty faktur:

- dla dróg powiatowych 30 dni,

od daty dostarczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę faktury wystawionej na podstawie protokółu odbioru robót.

§ 13

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy K.C.

§ 14

Integralną częścią umowy są:

- Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia

- Oferta

- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne

- Warunki Prowadzenia Robót w Pasie Drogowym

§ 15

Umowę sporządzono w 2-ch egz. po 1 egz. dla każdej ze stron.

Z A M A W I A J Ą C Y:                                W Y K O N A W C A:

...............................................                             ..............................................

..............................................                              ..............................................