#### Załącznik nr 5 do SIWZ

### Nr sprawy PZD.T.262.02.2015

### U M O W A   nr  .........../2015

(wzór)

§ 1

zawarta w dniu .......................... roku pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg w Zwoleniu, zwanym dalej "Zamawiającym" reprezentowanym przez:

- Tomasza Mordzińskiego 	– Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Zwoleniu

przy kontrasygnacie – Anna Skrzypek – Główna Księgowa w Powiatowym Zarządzie Dróg w Zwoleniu

a ....................................................................................................................................................

zwanym dalej "Wykonawcą", reprezentowanym przez:

1. ..................................................................................................................................................

2. ..................................................................................................................................................

Podstawą zawarcia Umowy jest przeprowadzone postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity – Dziennik Ustaw z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) o ustalonej wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 w/w ustawy, tj. poniżej 5 186 000,00 euro.

1. Zamawiający:

Powiatowy Zarząd Dróg w Zwoleniu – jako inwestor z ramienia Zarządu Powiatu Zwoleńskiego zleca, a Wykonawca przejmuje do wykonania następujące zadanie:

„Przebudowa drogi  powiatowej nr 4505W Policzna – Chechły do drogi nr 12”.

I. Roboty przygotowawcze.

1.1  Prace pomiarowe w terenie równinnym – 3,476 km;

  - Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno przy użyciu frezarki, głębokość frezowania średnio 6 cm – 700,00 m2

II. Chodnik Czarnolas lewa strona.

Chodnik:

2.1  Przedłużenie istniejącego przepustu betonowego fi 40 cm o 0,50 m. – 0,50 mb;

2.2  Koryta wykonywane na całej szerokości chodników, o głębokości 10 cm w gruntach kategorii II-IV. –– 1 244,76 m2

2.3  Obrzeża betonowe o wym. 6x20 cm (kol. grafitowy) na ławie betonowej, wypełnienie spoin zaprawą betonową – 1 953,32 mb;

  - Warstwy odcinające z piasku, zagęszczane ręcznie, gr. warstwy 10 cm – 1 131,60 m2

  - Chodniki z kostki brukowej betonowej (BEHATON kol. żółty)  gr. 6 cm, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem – 1 131,60 m2

Wjazdy:

  - Koryta wykonywane pod zjazdami, o głębokości 20 cm w gruntach kategorii II-IV – 322,66 m2

  - Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane ręcznie, w gruntach kat. II-IV – 322,66 m2

  - Podbudowy z mieszanki betonowej B-7,5, pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość warstwy 10 cm – 322,66 m2

  - Wjazdy z kostki brukowej betonowej (BEHATON kol. szary) gr. 8 cm, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem – 322,66 m2

2.10 Krawężniki betonowe ustawiane na płask o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ław z betonu B-10 – 153,00 m;

2.11 Uzupełnienie betonem szczeliny przy krawędzi jezdnią wjazdach – 200,60 mb;

Roboty wykończeniowe (pobocza):

2.12 Koryta wykonywane na całej szerokości (pomiędzy krawędzią jezdni a obrzeżem), o głębokości 5 cm w gruntach kategorii II-IV – 681,16 m2

2.13 Uzupełnienie kruszywem koryta pomiędzy krawędzią jezdni a obrzeżem, grub. warstwy po zagęszczeniu 5 cm – 681,16 m2

2.14 Wykonanie obsypki wraz z zagęszczeniem terenu za chodnikiem z gruntu uzyskanego z wykopu śr. gr. 10cm, szer. 0,50 m – 471,50 m2

2.15 Ustawienie poręczy przy przedłużonym przepuście – 2,00 mb;

III. Poszerzenie jezdni.

3.1 Koryta wykonane na poszerzeniach jezdni o głębokości do 40 cm w gruntach kat II-IV 
      – 788,80 m2

  - Warstwy odcinające z piasku, zagęszczane ręcznie, gr. warstwy 10 cm – 788,80 m2

  - Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm – 788,80 m2

  - Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm – 788,80 m2

IV. Odwodnienie Czarnolas.

  - Rozbiórka istniejących zjazdów gospodarczych szer. do 6,0 m o nawierzchni gruntowej, betonowej, z kostki brukowej itp. z przepustami z rur betonowych, ramowych betonowych, z podkładów strunobet. itp. – 48,00 szt.

  - Podczyszczenie rowu przydrożnego – 1 750,00 m;

  - Rozebranie rurowego przepustu betonowego fi 40 cm pod drogą (droga Zwoleń – Czarnolas) – 10,00 m;

  - Wykonanie przepustu pod drogą (droga Zwoleń - Czarnolas) z rur PEHD fi 60 cm SN8 na podbudowie z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (frakcja kruszywa 0-20 mm), zakończone betonowymi głowicami czołowymi 
– 12,00 m;

  - Wykonanie studzienki wlotowej z bloczków betonowych   oraz rurociągu krytego pod drogą z rur PCV fi 50 cm dł. 10,0 m na ławie z kruszywa łamanego łączącego projektowaną studzienkę z istniejącą studnią rewizyjną – 1,00 szt.

  - Rozebranie rurowego przepustu betonowego fi 60 cm pod drogą (droga do Jabłonowa) – 10,00 m;

  - Wykonanie przepustu pod drogą (droga do Jabłonowa) z rur PEHD fi 60 cm SN8 na podbudowie z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (frakcja kruszywa 0-20 mm), zakończone betonowymi głowicami czołowymi 
– 11,00 m;

  - Wykonanie zjazdów gruntowych o nawierzchni z kruszywa gr. 10 cm i szerokości 5,0 m z rurami PEHD  fi 30 cm dł. 6,0 m (rury zakończone głowicami czołowymi) 
– 23,00 szt.

  - Wykonanie zjazdów gruntowych o nawierzchni z kruszywa gr. 10 cm i szerokości 5,0 m z rurami PEHD fi 40 cm dł. 6,0 m (rury zakończone głowicami czołowymi) 
– 25,00 szt.

V. Chodnik Czarnolas prawa strona za drogą na Zwoleń.

  - Krawężniki betonowe ustawiane na płask o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ław z betonu B-10 (obramowanie wyspy) – 86,00 m;

  - Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ław z betonu B-10 – 123,00 m;

  - Ciek z kostki betonowej prostokątnej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej i ławie betonowej 0,20 x 0,25 cm z betonu klasy B15 – 123,00 m;

  - Umocnienie betonem skarpy rowu (odprowadzenie wody z cieku do rowu) – 1,00 szt.

  - Koryta wykonywane na całej szerokości chodników, o głębokości 10 cm w gruntach kategorii II-IV – 161,60 m2

  - Obrzeża betonowe o wym. 6x20 cm (kol. grafitowy) na ławie betonowej, wypełnienie spoin zaprawą betonową – 104,20 m;

  - Warstwy odcinające z piasku, zagęszczane ręcznie, gr. warstwy 10 cm – 161,60 m2

  - Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 6 cm, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem – 161,60 m2

Wjazdy:

  - Koryta wykonywane pod zjazdami, o głębokości 20 cm w gruntach kategorii II-IV 
– 35,20 m2

  - Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane ręcznie, w gruntach kat. II-IV – 35,20 m2

  - Podbudowy z mieszanki betonowej B-7,5, pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość warstwy 10 cm – 35,20 m2

  - Wjazdy z kostki brukowej betonowej (BEHATON kol. szary) gr. 8 cm, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem – 35,20 m2

  - Krawężniki betonowe ustawiane na płask o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ław z betonu B-10 od strony bramy – 22,00 m;

Roboty wykończeniowe:

  - Wykonanie obsypki wraz z zagęszczeniem terenu za chodnikiem z gruntu uzyskanego z wykopu śr. gr. 10cm, szer. 0,50 m – 101,00 m2

  - Ustawienie poręczy przy studzience wlotowej – 1,50 mb;

VI. Przepusty.

  - Rozebranie rurowego przepustu betonowego pod drogą fi 2x 100 cm z murkami betonowymi (km 7+370) – 8,70 m;

  - Wykonanie przepustu skrzynkowego o przekroju zamkniętym 100 x 100 cm  wraz z wykonaniem fundamentu pod przepust oraz płyty odciążającej z betonu B20 grubości 20 cm zbrojonej prętami Ø 8 co 20 cm na prętach głównych Ø 20 BSt – 10,00 m;

  - Wykonanie murków oporowych zbrojonych betonowych do przepustu skrzynkowego 100x100 cm – 2,00 szt.

  - Rozebranie rurowego przepustu betonowego fi 0,60 cm pod drogą (km 7+818) 
– 8,70 m;

  - Wykonanie przepustu pod drogą (km 7+818) z rur PEHD    fi 60 cm SN8 na podbudowie z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (frakcja kruszywa 0-20 mm), zakończone betonowymi głowicami czołowymi 
– 9,00 m;

VII. Poszerzenie jezdni na skrzyżowaniu z drogą nr 1343W Gniewoszów – Chechły.

Przepust skrzynkowy:

  - Rozebranie rurowego przepustu betonowego fi 1,60 m i dł. 9,00 m wraz z murkami oporowymi pod drogą (na skrzyżowaniu z drogą do Gniewoszowa) – 9,00 mb;

  - Wykonanie przepustu skrzynkowego o przekroju zamkniętym 150 x 150 cm  wraz z wykonaniem fundamentu pod przepust oraz płyty odciążającej z betonu B20 grubości 20 cm zbrojonej prętami Ø 8 co 20 cm na prętach głównych Ø 20 BSt – 12,00 mb;

  - Wykonanie murków oporowych zbrojonych betonowych do przepustu skrzynkowego 150x150 cm – 2,00 szt.

Poszerzenie jezdni:

  - Koryta wykonane na poszerzeniach jezdni o głębokości do 40 cm w gruntach kat II-IV – 40,50 m2

  - Warstwy odcinające z piasku, zagęszczane ręcznie, gr. warstwy 10 cm – 40,50 m2

  - Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm – 40,50 m2

  - Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm – 40,50 m2

  - Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego dla ruchu KR3 ( średnio 100,0 kg/m2) – 4,05 Mg;

  - Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm dla ruchu KR3 
– 232,75 m2

Roboty wykończeniowe:

  - Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego na szerokości 1,0 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (frakcja kruszywa 0-20 mm) – 64,00 m2

  - Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m 24 kg - bariery SP-06 D 
– 36,00 mb;

VIII. Miejsca przystankowe (Świetlikowa Wola, Wygoda, Chechły, Helenów).

  - Koryta wykonane na poszerzeniach jezdni o głębokości do 20 cm w gruntach kat II-IV – 141,30 m2

  - Podczyszczenie rowu przydrożnego – 20,00 m;

  - Wykonanie przepustu pod miejscem przystankowym z rur PEHD fi 40 cm SN8 na podbudowie z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (frakcja kruszywa 0-20 mm), zakończone betonowymi głowicami czołowymi 
– 6,00 m;

  - Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ław z betonu B-10 – 60,00 mb;

  - Obrzeża betonowe o wym. 6x20 cm (kol. grafitowy) na ławie betonowej, wypełnienie spoin zaprawą betonową – 71,90 mb;

  - Warstwy odcinające z piasku, zagęszczane ręcznie, gr. warstwy 10 cm (miejsca przystankowe) – 141,30 m2

  - Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 6 cm, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem – 141,30 m2

  - Uzupełnienie betonem szczeliny pomiędzy krawężnikiem przy peronie a krawędzią jezdni – 60,00 mb;

IX. Skrzyżowania.

  - Rozebranie rurowego przepustu betonowego fi 40 cm i dł. 6,00 m wraz z murkami oporowymi pod drogą – 1,00 szt.

  - Podczyszczenie rowu przydrożnego – 88,00 m;

  - Koryta wykonane na poszerzeniach jezdni o głębokości do 20 cm w gruntach kat II-IV – 74,25 m2

  - Wykonanie przepustów z rur PEHD fi 40 cm i dł 6,0  na podbudowie z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (frakcja kruszywa 0-20 mm) zakończone betonowymi głowicami czołowymi – 3,00 szt.

  - Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm – 74,25 m2

  - Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego dla ruchu KR3 ( 75,0 kg/m2) – 33,58 Mg;

  - Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm dla ruchu KR3 
– 447,75 m2

X. Podbudowa zasadnicza pod drogą.

  - Wykonanie wzmocnienia istniejącej nawierzchni jezdni kruszywem stabilizowanym cementem śr. 8 cm o Rm 5,0 - 7,5 Mpa – 2 587,50 m2

  - Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego dla ruchu KR3 
– 1 247,70 Mg;

XI. Nawierzchnia.

  - Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm dla ruchu KR3 
– 19 063,88 m2

XII. Roboty wykończeniowe (pobocza).

  - Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego na szerokości 1,0 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (frakcja kruszywa 0-20 mm) – 6 404,00 m2

XIII. Urządzenia optycznego prowadzenia ruchu, znaki pionowe i poziome.

- Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową odblaskową (linia krawędziowa przerywana na dł. 18 950 mb znak P-7c) – 1 137,00 m2

- Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową odblaskową (linia krawędziowa ciągła na dł. 2090 mb  znak P-7d) – 250,80 m2

- Oznakowanie poziome grubowarstwowe jezdni (linia bezwzględnego zatrzymania znak P-12) – 3,70 m2

- Oznakowanie poziome grubowarstwowe jezdni (przejście dla pieszych znak P-10) 
– 24,00 m2

- Oznakowanie poziome grubowarstwowe jezdni (linia podwójna ciągła znak P-4) 
– 9,60 m2

- Oznakowanie poziome grubowarstwowe jezdni (linia przystankowa znak P-17) 
– 6,84 m2

- Znaki drogowe (znaki ostrzegawcze) – 12,00 szt.

- Znaki drogowe (znaki zakazu) – 2,00 szt.

- Znaki drogowe (znaki informacyjne) – 8,00 szt.

- Znaki drogowe (znaki kierunku i miejscowości) – 32,00 szt.

- Tabliczki pod znaki drogowe – 6,00 szt.

- Słupki do znaków drogowych – 60,00 szt.

- Słupki prowadzące U-1a - wraz z montażem – 98,00 szt.

- Słupki krawędziowe U-2 - wraz z montażem – 26,00 szt.

- Tablice prowadzące U-3a i U-3b – 14,00 szt.

2. Roboty wymienione w pkt. 1 wykonane zostaną zgodnie z dokumentami kontraktowymi, które są integralną częścią niniejszej Umowy:

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia;

- Formularz ofertowy – załącznik nr 1;

- Kosztorys ofertowy – załącznik nr 2.

§ 2

1. Termin rozpoczęcia robót ustala się z chwilą podpisania umowy i przekazania placu budowy oraz dokumentacji projektowej.

2. Termin zakończenia wykonania umowy ustala się na dzień: 31.08.2015 r.

Za termin wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się dzień pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę – potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru – gotowości do odbioru przedmiotu umowy wraz z przekazaniem niezbędnej dokumentacji odbiorowej.

W skład dokumentów odbiorowych wchodzą między innymi:

- dziennik Budowy;

- książka obmiaru;

- operat kolaudacyjny zawierający w szczególności:

  - atesty materiałów;

  - pomiary i badania wymagane SST;

  - kosztorys powykonawczy;

- inwentaryzacja powykonawcza.

§ 3

Nadzór nad realizacją robót określonych w § 1 sprawować będzie Powiatowy Zarząd Dróg w Zwoleniu. Funkcję Inspektora Nadzoru będzie pełnił: ……………………..

§ 4

1. Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie ustalonym w § 1 strony ustalają szacunkowe wynagrodzenie kosztorysowe równe cenie przedstawionej w ofercie:

- netto w wysokości	 - ............................................................ zł

(słownie złotych: .....................................................................................................................................)

- podatek VAT:	- ............................................................ zł

(słownie złotych: .....................................................................................................................................)

- brutto w wysokości	- ............................................................ zł

(słownie złotych: .....................................................................................................................................)

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu może ulec zmianie w przypadku:

2.1 wystąpienia robót zamiennych;

2.2 wykonania robót wynikających z dokumentacji projektowej a nie wyszczególnionych w kosztorysie ofertowym;

2.3 zmiany ilości robót w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego.

3. Ceny jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym będą obowiązywać na czas realizacji tej umowy i nie podlegają waloryzacji.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone będzie na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę na:

Powiatowy Zarząd Dróg w Zwoleniu

Ul. L. Perzyny 86

26-700 Zwoleń

NIP 811-15-28-926

§ 5

1. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robót zostanie ustalone w oparciu o kosztorys powykonawczy za faktycznie wykonane ilości jednostek obmiarowych i cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym z uwzględnieniem zmian wynikających z § 5 ust. 1 Umowy.

2. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o  protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy, na kwotę wynikającą z dołączonego do faktury zestawienia wartości wykonanych robót sporządzonego przez Wykonawcę.

Dołączone do faktury zestawienie wartości wykonanych robót musi być sprawdzone przez Inspektora nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiającego.

3. Faktury płatne będą z konta Zamawiającego w ciągu 30 dni licząc od daty jej otrzymania.

4. Datą zapłaty jest dzień wydania polecenia przelewu bankowego przez Zamawiającego.

5. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę do realizacji zamówienia Podwykonawców,

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego

wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych 
    w umowie z Podwykonawcą – zgodnie z art. 143c Pzp.

§ 6

- Zamawiający dopuszcza  możliwość zlecenia przez Wykonawcę wykonania części robót będących przedmiotem umowy Podwykonawcom, o ile Wykonawca zamiar zlecenia robót Podwykonawcy zawarł w ofercie stanowiącej załącznik nr 1 do umowy.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany.

- Zamawiającemu przysługuje prawo wniesienia w terminie 7 dni od dnia przedłożenia projektu umowy, pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo w przypadkach, o których mowa w art. 143 b ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu                    w ciągu 7 dni do przedłożonego przez Wykonawcę projektu umowy o podwykonawstwo, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia  przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od  dnia jej zawarcia.

- Zamawiającemu przysługuje prawo złożenia pisemnego sprzeciwu do umowy                                      o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej przedłożenia Zamawiającemu.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawcy jak za swoje własne.

- Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

- Zmiana Podwykonawcy wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiającego oraz rozliczenia wykonanych robót z dotychczasowym Podwykonawcą.

- Zatrudnienie dodatkowego Podwykonawcy, zmiana Podwykonawcy lub zmiana zakresu prac powierzonych Podwykonawcom możliwa jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 7

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto (zaokrąglonego do pełnych złotych) o których mowa w § 5 tj: ................................... zł, słownie ..............................................................., w jednej z formie ...........................................

2. Jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy oraz roszczeń z tytułu gwarancji Wykonawca w dniu .................. wniósł 10% wartości brutto robót tj. – ........................................ zł

(słownie: ........................................................................................................) w jednej z form:

- pieniądzu – przelewem – na rachunek zamawiającego:

Bank Spółdzielczy w Zwoleniu

42 9157 0002 0000 0098 8584 0003

- poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

lub za zgodą Zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również:

- w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej;

- przez ustanowienie zastawu w papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;

- przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

przy czym:

- 70% ustalonej wartości zabezpieczenia gwarantująca należyte wykonanie przedmiotu Umowy, zostanie zwolniona w ciągu 30 dni po zakończeniu odbioru końcowego robót i stwierdzeniu przez Zamawiającego wykonanie ich w sposób należyty, bez jakichkolwiek wad i usterek, które stanowiłyby podstawę roszczeń Zamawiającego do Wykonawcy.

- 30% wartości zabezpieczenia roszczenia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady zwrócona zostanie nie później niż w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

3. W przypadku nie wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia z tytułu rękojmi za wady Zamawiający kwotę stanowiącą zabezpieczenie zatrzyma z faktury końcowej.

4. Zamawiający może wstrzymać się ze zwrotem zabezpieczenia roszczeń z tytułu okresu rękojmi, o której mowa w ustępie 4, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru pogwarancyjnego wad lub jest w trakcie usuwania.

§ 8

1. Zmiany zakresu rzeczowego mogą wynikać z:

1.1 konieczności wykonania znacznych robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia o którym mowa w § 1 umowy;

1.2 konieczności wykonania rozwiązań zamiennych zatwierdzonych przez Inspektora, w stosunku do rozwiązań ujętych w kosztorysie ofertowym,

1.3 wykonania robót polegających na zmianie ilości robót pomiędzy pozycjami kosztorysu ofertowego.

2. Zmiana zakresu rzeczowego, o których mowa w pkt od 1.1 do 1.3 wymaga zgody Inspektora Nadzoru oraz akceptacji Zamawiającego.

§ 9

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane na okres …….. miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

Udzielona gwarancja jakości obejmuje wszystkie wykonane roboty budowlane oraz użyte do budowy produkty, materiały i wyroby budowlane.

2. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wszystkich wad i usterek w terminie 14 dni roboczych od daty wykrycia i zgłoszenia usterki.

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą przejęcia placu budowy. Zobowiązany jest zabezpieczyć i oznakować roboty zgodnie z zatwierdzonym projektem oraz dbać o ład i porządek na terenie budowy oraz o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. Odpowiada za uszkodzenia nawierzchni, obiektów, budowli podziemnych i nadziemnych, zapewnia ochronę znajdującego się na nim mienia oraz warunki bezpieczeństwa, ponosi odpowiedzialność za naruszenie interesów osób trzecich.

4. Wykonawca zobowiązany jest:

4.1 Do powiadomienia właścicieli sąsiadujących urządzeń infrastruktury technicznej o przystąpieniu do robót, prowadzenia robót zgodnie z ich zaleceniami i pod ich nadzorem wraz z uzyskaniem pozytywnej opinii co do prawidłowego wykonania robót w miejscach zbliżeń i kolizji.

4.2 Do powiadomienia właścicieli działek sąsiadujących o terminach robót i wynikających z tego tytułu utrudnieniach w dostępie do korzystania z nieruchomości.

4.3 Do protokólarnego przekazania Zamawiającemu i dostarczeniu w miejsce wskazane przez Zamawiającego, materiałów pochodzących z odzysku (rozbiórki, przebudowy, wycinki).

4.4 Do obowiązków Wykonawcy należy również:

- opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu;

- zorganizowanie placu i zaplecza budowy na własny koszt;

- zabezpieczenie miejsca wykonywanych robót oraz dbanie o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały okres realizacji robót budowlanych,

- utrzymanie porządku na terenie przeprowadzonych robót budowlanych i terenie przyległym, ochrona mienia zgromadzonego na terenie przeprowadzonych robót budowlanych;

- zapewnienie warunków bezpieczeństwa na placu budowy dla pracowników i osób postronnych zgodnie z przepisami bhp i ppoż;

- utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód telekomunikacyjnych oraz bieżącego usuwania wszelkich zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, a także niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych;

- zapewnienie realizacji robót przez odpowiednio wykwalifikowanych i posiadających odpowiednie uprawnienia pracowników gwarantujących prawidłowość i właściwą jakość wykonywanych robót;

- zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej wykonywanych robót (tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza obiektu);

- wyznaczenie kierownika budowy – Pana/ą ..................................................................... która posiada uprawnienia Nr  ............................ w specjalności ....................................

- koordynowanie robót wykonywanych przez Podwykonawców,

- zabezpieczenie budowy na czas ewentualnych przerw w realizacji przedmiotu umowy do czasu odbioru robót

4.5 Po zakończeniu robót zobowiązany jest uporządkować na koszt własny teren wykonanych robót budowlanych oraz teren przyległy wykorzystywany do celów budowy i doprowadzić go do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem robót.

§ 10

Wykonawca oświadcza, że znane mu są warunki techniczne wykonania robót stanowiących przedmiot umowy.

§ 11

1.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z SST, zasadami wiedzy technicznej i prawa budowlanego.

2. Materiały, urządzenia niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, specyfikacji technicznej i kosztorysie ofertowym zapewnia  Wykonawca.

3. Materiały, o których mowa w ust.1, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz wymaganiom określonym w SST.

4. Materiały pochodzące z rozbiórki nie nadające się do ponownego wbudowania powinny być usunięte z terenu budowy na składowisko Wykonawcy, bądź na wysypisko odpadów przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach  (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.).

5. Materiały przewidziane do wbudowania w ramach zadania inwestycyjnego powinny odpowiadać wymogom wyborów dopuszczalnych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w ustawie  „Prawo budowlane”. Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do wbudowania przedstawi inspektorowi nadzoru źródło ich pochodzenia, niezbędne dokumenty potwierdzające właściwą jakość wbudowanych materiałów, na żądanie Zamawiającego próbki badań laboratoryjnych. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się materiały nie odpowiadające normom i nie zaakceptowane przez Zamawiającego, Wykonawca wykonuje na swoje ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli jakości materiałów użytych do wykonania zadania.

7. Wykonawca zobowiązuje się pisemnie informować Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych  w terminie 7 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.

8. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić inspektora nadzoru inwestorskiego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu z 2 – dniowym wyprzedzeniem.

9. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót lub ich części w toku realizacji Wykonawca zobowiązuje się do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

10. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć wszelkie stosowne umowy ubezpieczenia w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w okresie trwania umowy.

11. Wykonawca ma obowiązek uzyskać stosowne protokoły odbioru robót drogowych oraz odpowiednie wpisy w dzienniku budowy jednostek – właścicieli sieci o prawidłowości wykonania robót.

§ 12

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto, o których mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia

  - za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy,

  - jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca lub inny niż Podwykonawca skierowany do wykonania robót zgodnie                            z procedurą określoną w § 7 umowy – karę w wysokości 10% wynagrodzenia netto, o którym mowa   w § 5 ust. 1  umowy,

  - za opóźnienie zapłaty wynagrodzenia należnego odpowiednim Podwykonawcom  w wysokości 0,1 %  wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia;

  - z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego odpowiednim Podwykonawcom  w wysokości 0,1 %  wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia;

  - z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany w wysokości 0,1 %  wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy,

  - z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                                            o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,1 %  wynagrodzenia, o którym mowa                       w § 5 ust. 1  umowy,

  - z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty                                         w wysokości 0,1 %  wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy,

  - z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20% wynagrodzenia netto o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy,

  - jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy/robót, będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 1% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy;

  - za brak oznakowania lub oznakowanie niezgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas robót:

a)  za stwierdzone po raz pierwszy przez kontrolującego uchybienia w wysokości 1000,0 zł

b)  za każde następne stwierdzenie uchybienia w wysokości 5000,00 zł;

  - w przypadku wystąpienia wad nie dających się usunąć a umożliwiających eksploatację wykonywanego obiektu, Zamawiający pomniejszy należne Wykonawcy wynagrodzenie o kwotę w wysokości trzykrotnej wartości wady. Wartość wady oszacowana będzie przez strony Umowy, a w przypadku sporu przez rzeczoznawcę budowlanego. Koszt ekspertyzy obciąża Wykonawcę.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku wstrzymania robót bez zgody Zamawiającego na okres dłuższy niż 21 dni w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 1 Umowy za każdy następny dzień

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu:

2.1 odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 Umowy. Kary nie obowiązują jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpi z przyczyn nie zależnych od Wykonawcy.

2.2 w razie zwłoki w zapłacie wynagrodzenia przez Zamawiającego, Wykonawcy przysługują odsetki w ustawowej wysokości.

3. Zamawiają zastrzega sobie prawo do odszkodowania do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.

§ 13

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych przepisami ustawy – Prawo Zamówień Publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

2. Zamawiający może ponadto odstąpić od Umowy, jeżeli Wykonawca narusza w sposób podstawowy jej postanowienia.

2.1 Do podstawowych naruszeń Umowy, zalicza się w szczególności następujące przypadki:

- Wykonawca bez zgody Zamawiającego wstrzymuje roboty na okres dłuższy niż 30 dni,

- Wykonawca popadł w stan likwidacji lub w stan upadłości,

- Wykonawca nie stawił się na przekazanie placu budowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn, lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Co najmniej dwukrotnie naliczono kary umowne za nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia,

- Wykonawca realizuje przedmiot Umowy niezgodnie z jej postanowieniami, w szczególności, gdy niezgodnie z warunkami Umowy zleca wykonanie części lub całości robót Podwykonawcy (np. gdy zleca Podwykonawcy zakres robót nie wskazany w ofercie, gdy zleca wykonanie robót Podwykonawcy bez zgody Zamawiającego),

- Wykonawca nie płaci odpowiedniemu Podwykonawcy za roboty przez nich realizowane. Rozwiązanie umowy następuje na wniosek Podwykonawcy.

- Konieczność dokonania przez Zamawiającego bezpośrednich zapłat odpowiedniemu Podwykonawcy na sumę większą niż 5 % wartości umowy.

3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji robót budowlanych w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia terenu budowy.

4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia. Dokonana inwentaryzacja, zatwierdzona przez Inspektora nadzoru stanowi podstawę rozliczenia między stronami.

§ 14

1. Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty:

1.1 zmiana terminu realizacji zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy;

1.2 zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu

umowy;

1.3 wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.

2. Zmiany o których mowa w ust. 1.2 dopuszczone będą  pod warunkiem złożenia wniosku przez Wykonawcę i po akceptacji przez Zamawiającego.

§ 15

- W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą umową stosuje  się  przepisy ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

Budowlane i Kodeksu  cywilnego.

- Wszelkie zmiany, z zastrzeżeniem § 3 oraz § 9 ust. 4.4, niniejszej umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wszelkie  spory mogące wynikać w  związku z realizacją niniejszej  umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 16

Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla Zamawiającego i Wykonawcy.

Z A M A W I A J Ą C Y:                                W Y K O N A W C A:

...............................................                             ..............................................

..............................................                              ..............................................